**盐粮集团十月份主要工作办结情况**

2019.10.29

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **工 作 内 容** |
| 粮食购销 | 1、配合中储粮等部门对2019年度65479吨托市小麦进行了验收确认；  2、推进粮食去库存，当月销售粮食5000吨；  3、做好秋粮收购前仓容腾并工作，腾空仓容近3万吨；  4、争取区级储备粮轮换贷款4830万元；  5、调查了解秋粮稻谷产量、质量情况。 |
| 项目建设 | 1、完成了秦南库产后服务中心简易大棚和陈袁、军营粮站烘干机项目验收工作；  2、鞍湖粮库产后服务中心简易大棚全面竣工。 |
| 安全储粮 | 1、配合中储粮盐都库和农发行检查区域内托市粮，粮情处于安全状态；  2、完成了三季度“红旗库（仓）”评比工作。 |
| 产业发展 | 1、参加黑龙江金秋粮食合作洽谈会、绿色产业博览会和国际大米节；  2、做好630亩稻谷收割工作。 |
| 党建工作 | 1、继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；  2、组织30名党员代表参观三胡故里、中共盐城县工委旧址、还宝奎烈士陈列室、大纵湖红色教育基地、抗战题材影视基地。 |
| 内部管理 | 1、盐粮集团荣获第九届中国粮油榜评选“中国百佳粮油企业”称号；  2、龙冈公司被认定为2019年江苏省两化融合贯标重点培育企业；  3、做好国有资产专项清查工作。 |

**盐粮集团十一月份重点工作**

2019.10.29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **工 作 内 容** | **分管领导** | **责任科室** |
| 粮食购销 | 1、全力做好秋粮收购工作；  2、落实区储粳稻轮进计划，做好区储稻谷收购轮进工作；  3、做好托市粳稻委托收购库点申报工作；  4、继续推进粮食去库存，适时组织出库，为秋粮收购腾并仓容。 | 潘华森  张 峰  张 荣 | 收储科  财务科  经营科 |
| 项目建设 | 1、完成鞍湖粮库产后服务中心简易大棚项目验收；  2、继续跟踪“中国好粮油”示范县、城西粮库产后服务中心以及鞍湖粮库烘干机以奖代补项目；  3、做好秦南、鞍湖库和陈袁、军营站4个产后服务中心检化验仪器、设备采购工作；  4、做好秦南粮库烘干机油改气工作。 | 潘华森  张 峰  张保东 | 收储科  财务科 |
| 安全储粮 | 1、加强现存粮安全检查，切实做好秋季存粮通风降温工作；  2、强化秋季安全生产工作。 | 潘华森 | 收储科 |
| 产业发展 | 1、督促种植公司加大土地流转力度，扩大粮食种植面积；  2、加大盐淮大米宣传力度，提升品牌知名度。 | 潘华森  张保东 | 收储科 |
| 党建工作 | 1、继续开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育活动；  2、强化基层党建，完成支部换届改选工作。 | 陆鸿源 | 办公室 |
| 内部管理 | 1、研究制定人员“三定”方案；  2、继续做好信访稳定工作。 | 陆鸿源  张保东 | 办公室 |